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본 제안요청서는 ‘티시스 통합L4스위치 구축 사업’을 위한 제안 요청 목적으로 제공하는 것으로, 그 외의 목적으로 사용하거나 외부 또는 타사에 배포할 수 없습니다. 
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[bookmark: _Toc485906070][bookmark: _Toc254778212]제안 안내
[bookmark: _Toc485906071]입찰 자격
· 충분한 자체 기술력(사업 해당 적용기술 부분) 과 인력을 확보하여 원활한 사업 추진이 가능한 업체   
· 기업신용평가기관의 신용등급이 B- 이상인 업체 (‘한국기업데이터’ 신용등급을 기준으로 하며, 해당 기관의 신용등급이 없는 경우에 한하여 타 기업신용평가기관1) [footnoteRef:1]신용등급으로 갈음할 수 있음) [1:  나이스디앤비, 나이스평가정보, 서울신용평가정보, 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가, 이크레더블] 

[bookmark: _Toc473805887][bookmark: _Toc485906072]제안 접수 거절 및 무효
· 제안 접수 마감 일시를 넘기거나, 제출장소에 접수되지 않았을 경우
· 본 제안서에 명시된 제안서 및 계약서 작성 양식에 위배한 경우
· 제안서 등 제출서류에 허위 사실이 있는 경우
· 제안, 우선협상, 계약체결 시 불성실 하거나 부정한 행위를 한 경우
· 타 사업자의 제안, 우선협상, 계약체결을 방해한 경우
· 본 입찰에서 제출을 요구한 서류 일부 또는 전체를 누락한 경우
· 당사 구매 거래처로 등록되어 있지 않은 사업자 중, 당사 협력업체 등록심사 기준에 미달되는 경우 
[bookmark: _Toc485906073]기밀유지
· 본 제안요청서는 제안서 작성만을 위하여 사용하며, 그 외의 용도로 사용은 불가함
· 당사의 허락 없이는 제안요청서의 전체 또는 일부의 복사, 발췌, 배포가 불가하며, 당사는 요약, 발췌 및 관련 첨삭물을 포함한 모든 문서의 반환 및 파괴를 요청할 권리가 있음
· 제안사의 고의 또는 과실로 인하여 기밀이 유출되어, 당사에 손해를 끼친 경우 제안사는 당사에 일체의 손해를 배상하여야 함
[bookmark: _Toc485906074]평가
· 평가는 일반평가, 가격평가, 기술평가를 합산하며, 고득점 순위로 우선 협상 대상자를 선정함
· 필요 시, 제안요청 기간 또는 제안 평가 기간 중 제안사 솔루션 기능의 완결성 및 성능을   점검 및 확인하기 위한 시연을 요청할 수 있으며, 제안사는 시연에 대한 준비를 해야 함
· 시연 요청 시, 당사에서 안내한 일정 내 완료하지 못할 경우 평가에서 불이익을 받을 수 있음
· 벤치마킹테스트 및 시연을 할 경우 이에 투입되는 H/W, S/W, 인력, 비용 등 제반사항은     제안사가 부담함
· 제안 평가를 위해 당사가 추가 자료를 요청 시, 제안사는 이에 성실히 임해야 하며, 미 제출 시 불이익을 받을 수 있음 
[bookmark: _Toc485906075]사업자 선정
· 계약 체결을 위한 협상 결과, 당사와 우선 협상 대상자 간의 계약 내용에 대하여 구체적인 합의가 이루어진 경우, 우선협상대상자를 최종 낙찰자로 선정함
· 우선 협상 대상자와 구체적인 계약 내용에 대한 합의가 성립되지 않는 경우, 차 순위의 협상대상자와 계약 체결을 위한 협상 진행할 수 있음
· 최종 선정된 사업자는 제안서 및 기술협상 결과를 기초로 계약을 진행함
· 계약 체결 시 금액 지불조건 및 계약 세부조항은 당사 표준을 준수함

[bookmark: _Toc473805891][bookmark: _Toc485906076]제안서의 효력
· 제안요청서, 제안서는 계약서의 일부로 간주됨(제안요청서, 제안서, 기술협상자료, 계약서, 사업수행계획서 등의 내용이 충돌하는 경우, 계약서, 기술협상자료, 사업수행계획서, 제안서, 제안요청서 순으로 법적 효력의 우선권이 있음)
· 제출된 제안서의 기재 내용은 당사의 요청이 없는 한 수정, 삭제 및 대체가 불가함
· 제안요청 기간 중 필요에 따라 추가 제안 또는 추가 자료를 요청할 수 있으며, 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 갖게 됨
· 제안서 평가 후, 기술 협상 과정에서 당사의 요청사항에 대하여 제안사는 수용하여야 하며, 이러한 변경 사항을 포함한 제안서 내용을 계약 조건에 포함할 수 있음
· 본 제안요청서의 용어 해석에 있어 명시되지 않은 사항이나 견해 차이가 있는 경우, 당사의 해석을 우선 인용함
· 계약서 작성 전, 기술 협상 과정에서 제안 내용과 상이하거나 허위 기재된 부분이 발견되면 우선협상자 자격을 철회하고, 차순위 협상대상자와 협상할 수 있음
[bookmark: _Toc485906077]제안 요청 개요
[bookmark: _Toc254778213]사업명 
「 티시스 통합L4스위치 구축 사업 」 
[bookmark: _Toc392055579][bookmark: _Toc485906081]사업 추진 배경 
· 그룹사 통합그룹웨어 구축 후 서비스 오픈 및 운영시스템 증가에 따른 서비스 안정성/가용성 확보를 위한 부하분산 스위치(L4스위치) 도입 필요
[bookmark: _Toc392055580][bookmark: _Toc485906082]사업 추진 목표
·  안정적인 통합그룹웨어 서비스 제공을 위한 대응체계 수립  
·  대내 주요 서비스의 이중화 구성
·  대외서비스 영역 안정성 확보를 위한 체계 구축  
[bookmark: _Toc392055581]
[bookmark: _Toc485906083]사업 추진 범위  
·  티시스 통합L4 스위치 구축
- 가상화 기반의 통합 L4스위치 구축을 통해 내부 서비스 영역별 부하 분산
·  기존 L4스위치 재배치
- 기존 내부 L4스위치 재배치 수행 
· 기존 티시스 네트워크 내 기운영 중인 SDN 솔루션과의 연계
· 기타 통합 L4스위치 구축을 위한 기반 설계,적용
사업 추진 방침 
· 구축 기간: 계약 체결일로부터 3개월 (안정화 1개월 포함)
· 계약 방법: 협상에 의한 계약체결
· 선정 기준: 기술과 가격을 종합 평가하여 선정
· 참가 자격
- 금융, 공공기관, 기업 대상 유사사업 실적을 보유한 업체 
[bookmark: _Toc485906088]제안 요청 사항
[bookmark: _Toc485906089]제안의 전제조건
· 제안사는 각 부문별 구축 영역에 대한 책임 보유, 제안 범위 이외의 추가 제안 사항이 있을 경우 보충 제안서 제출 가능함
· 제안사는 당사의 요구 사항을 모두 수용 할 수 있는 인건비를 제안하고, 인건비에는 프로젝트를 수행하면서 발생하는 관련 부대 비용(보고서, 인쇄비 등 실비 변상적인 성격의 부대비용 일체)을 모두 포함하며, 이후 프로젝트 진행과 관련하여 당사 추가 지급 비용은 없음  
· 프로젝트 수행인력 중 PM 및 주요 PL은 제안사 인력으로 구성되어야 함 
· 모든 작업은 사전계획서를 제출 후 담당자와 협의하여 진행 
· 제안사는 신규/교체 구축을 위한 연결 및 Configuration 등의 원활한 네트워크 구축 서비스 제공
· 작업 완료 후 구축 현황은 별도의 문서를 작성하여 제출
· 제안 장비는 제조사의 장비 중 신품, 정품 완제품이어야 하며 일괄 납품 설치
· 각종 패치, Upgrade, 기술지원이 필요할 경우 무상으로 지원
· 제품의 납품 및 설치 시 기존장비나 부대설비에 영향을 주지 않도록 하여야 하며, 부주의 등으로 손상시킨 경우 제안사의 부담으로 즉각 원상 복구 제공
· 제안 솔루션은 검수 완료일로부터 최소 5년 이상 기술지원 및 부품공급이 안정적으로 지속되어야 하며, 중단되는 경우에는 제안 성능 이상의 제품을 무상으로 교체 지원 해야 함
[bookmark: _Toc485906094]목표시스템 구성
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[bookmark: _Toc485906095]제안 요청 수량
	품목
	요구사항(개요)
	수량
	비고

	통합 L4 스위치
	· Interface: 10Gbps SFP+ * 8 포트 이상
· Throughput: 60Gbps 이상
· 동시처리: 40,000,000 이상
· 가상화 L4 License : 8 ea 이상
	2식
	


 
[bookmark: _Toc485906098][bookmark: _Toc485906103][bookmark: _Toc392055582]장비 요구 사항  
· 하드웨어 및 성능 
· 60Gbps 이상의 Throughput 기능 지원 
· L4 CPS(Connection Per Second) 800,000 이상 지원
· 동시 처리 40,000,000 이상 지원
· L7 RPS (Requests Per Second) 1,700,000 이상 지원
· Memory 40GB 이상 지원
· 가상화 L4 8EA 이상 지원 (1식 당)
· 인터페이스 
· 10Gbps SFP 8 포트이상 제공
· 40Gbps 2 포트 이상 지원 ( 향후 확장성 )
· 주요기능
· 가상화 기반 L4 스위치 기능 제공
· 동작 상태 및 장애 모니터링 기능 지원
· 온라인 중 환경설정 기능 지원
· 시스템 장애 시 Core Dump 생성 기능 지원
· 환경설정 원복 기능 지원
· 포트 미러링 기능 지원
· 서버별 최대 Connection 제어 기능 지원
· IPv4와 IPv6를 동시 지원
· Load balancing 알고리즘 지원(hash, round robin, least connection 등)
· IPv4,IPv6에 대한 Load balancing 기능 지원
· Content 압축전송 기능 제공
· Memory를 이용한 고속 Cache 기능 제공
· 다양한 Health Check 방식 제공
· IEEE 802.3ad(LACP 6개 이상) 부하분산 기능 제공
· L4 기능 이외 라이선스 형태의 다양한 부가기능 제공
· 장비 이중화(Active-Active, Active-Standby) 기능 제공
· L3, L4 기반의 패킷 필터링 기능 제공
· 원격 접속시 IP 기반 관리자 접근제한 기능 제공
· 원격 접속시 암호화 통신(SSH) 기능 제공
· 관리자 권한별 접근제어 관리 및 관리자 접근 Logging 기능 제공 
· 시스템 상태(CPU, Memory), 장애 및 포트 상태를 SNMP를 통해 정보 지원
· Remote Server로 syslog를 이용한 로그 전송 기능 지원
· Looping 방지 기능 제공


















프로젝트 요구사항
[bookmark: _Toc485906104]남품 및 설치  
· 납품하는 모든 장비(H/W, S/W 등) 및 관련 공사는 본 제안요청서에 제시된 규격 및 요구사항 이상이어야 하며, 발주기관에서 지정하는 장소에 설치하여야 한다.
·  계약자는 본 사업을 위하여 현장조사, 물품공급, 설치 및 시험 등 제반사항을 이행하여야 하며, 기 구축되어 있는 전산망의 특성을 정확히 파악하여 기존 장비와의 통합 또는 연동 등 정상적인 동작 및 서비스가 가능하도록 하여야 한다. 
·  계약자는 모든 장비(H/W, S/W 등)의 납품, 설치, 시험, 케이블 공사 및 보안사항 등에 대한 일괄 책임을 가지며, 계약자의 주관․책임 하에 제조사, 관련 업체(기관)와 협의하여 정상적인 가동 및 서비스가 이루어 질 수 있도록 조치하여야 한다.
·  납품한 제품은 기존 시스템, 응용프로그램, 운영체제 등의 환경설정을 강제하거나 동작에 방해가 되지 않아야 한다.
·  납품 및 설치, 시험운영 중 파손이나 하자가 발생할 경우 A/S는 불허하며 동일규격 이상의 신품으로 교체하여야 한다. 
·  설치 과정에서 발생한 모든 결함, 안전사고, 부주의에 의한 부대설비의 손상 등은 전적으로 계약자의 책임 하에 최단 시간 내에 원상 복구 조치하여야 하며, 이에 따른 행정적, 기술적 제반 비용과 그에 따른 문제 처리는 계약자의 부담으로 한다.
·  납품하는 모든 물품은 제조사의 표준 포장규격에 맞도록 포장․운반하여야 하며, 반드시 감독관의 입회하에 포장을 해체하여야 한다. 
·  사업 기간 중 업무환경의 변화로 인해 경미한 사항의 변동 또는 추가 요구사항이 발생한 경우, 계약자는 별도의 계약 변경 없이 이를 수용해야 하며 구체적인 방법과 지원범위는 상호 협의하여 결정한다.
·  제안하는 모든 제품은 제안요청서에 제시된 규격 및 수량 이상이어야 하고 제안하는 제품의 규격, 주요기능, 성능, 특징 등에 대해서는 명확하고 객관적인 자료를 근거로 제시하여야 한다.
·  납품 장비는 장비간의 호환성을 보장하기 위하여 관련 규정 및 표준규격을 준수한 제품이어야 한다.
·  제안하는 모든 제품은 원 제조사의 직접적인 기술지원이 가능한 정품으로 구성하여야 하며, 발주기관에서 요구하는 품목별 세부사항에 대한 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.(OEM/ODM 제품은 정품과 동일하게 취급)
·  본 사업에 필요한 모든 H/W, S/W(OS포함)의 라이선스비용은 본 사업 금액에 포함하여 시스템 사용기간 동안 별도의 라이선스 비용이 추가 발생하지 않아야 한다. 
[bookmark: _Toc485906105]사업 검사 
·  계약자는 사업 완료 즉시 완료보고보서를 발주기관에 제출하여야 한다.
 - 세부구성도, 환경설정 정보, 시험운영 산출물, 작업 사진, 매뉴얼 등 
 - 납품 H/W 및 S/W에 대한 항목별 점검 방법 등
·   검사는 본 제안요청서의 규격 및 요구사항, 계약서(제안서 포함) 등에 따르며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우에는 계약자가 관련 증빙서류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 이를 입증하여야 한다.
·  작업 후 매몰(은폐)되어 검사가 불가능하거나 곤란한 작업을 수행할 경우 매몰(은폐)되기 전에 감독관 검사를 받아야 하며, 또한 해당 부분은 감독관의 별도의 지시가 없더라도 사진 등에 의한 기록을 남겨야 한다.
·  검사는 현장검사를 원칙으로 하고 각 설비의 규격 및 기능에 대한 시험결과 보고서를 첨부하여 서면으로 제출하여야 하며, 필요시 관계 전문기관 등에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.
·  검사 완료 후에라도 본 사업의 납품 및 설치와 관련하여 계약자의 책임으로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대하여는 계약자가 변상 조치하여야 한다 
[bookmark: _Toc485906106]책임과 의무  
·  계약자는 참여인력의 소홀, 태만, 잘못으로 인하여 발생하는 모든 사항과 본 계약에 의해 공급된 장비 등의 설치, 시험, 최적화 및 서비스 개시에 대하여 책임을 져야 한다.
·  참여인력의 안전사고와 그에 따른 보상 등에 대한 모든 책임은 전적으로 계약자가 진다.
·  계약자는 본 사업의 성공적 추진을 위해 감독관과 긴밀하게 협의하여야 하고 설치, 검사 및 성능 시험 등에 필요한 기술을 지원하여야 한다.
·  계약자는 본 제안요청서에 명시된 모든 사항을 준수하여야 하며 제안요청 내역의 세부규격 및 기능요건에 명시되지 않았다는 이유로 구매특수조건을 위반할 수 없다. 
[bookmark: _Toc485906107]보고서 제출  
· 사업 수행 계획서  
 - 작업공정표 및 인력투입 계획
 - 상세 목표 및 구축 절차
 - 구축 완료 후 테스트 및 안정화 방안 등
 - 사업관리방법 및 절차
- 참여자 명단 및 보안서약서, 보안 각서 
·  교육계획서(사업 중)
 - 교육내용, 교육장소, 인원, 일정 등
 - 매뉴얼 제작
·  사업 진행 보고 (사업 중)
   - 작업보고서(주보, 월보 등), 물품 반입 확인서 등
·  검사 요청서 (구축완료)
·  사업 완료 보고서 (구축완료)
 - 구축 현황 보고서 (설치 및 사진자료 포함) 
 - 비상연락망이 포함된 유지보수체계
 - 구성도(장비별 연결 구성도 포함)
 - IP 구성, 환경설정 등의 자료
 - 소프트웨어 라이선스 및 관련 매체 
 - 사용자 및 관리자용 매뉴얼
 - 카탈로그, 시험운영보고서 등 관련 서류 
  ※ 산출물에 대한 문서 및 CD 자료 
프로젝트 일정
· 발주기관과의 계약된 일정에 지장이 없도록 설치 및 테스트를 완료하여야 한다.
· 시스템 연동 후 안정화 기간을 설정하고 , 긴급 장애 발생 시 즉각 지원할 수 있어야 한다.
 
프로젝트 품질    
·  납품하는 모든 물품 및 자재는 발주기관의 목적 수행에 지장이 없도록 품질의 신뢰성, 제품의 안정성, 기존 장비와의 호환성 및 연계성을 가져야 한다.
·   계약자가 공급하는 제품의 제조사가 아닌 경우, 발주기관에서 요구하는 품목별 세부사항에 대한 관련 증빙자료를 제출하여야 한다.
·  계약자가 공급하는 주요 제품 및 부대장비는 제안요청서의 세부규격을 100% 만족하는 제조사의 정품 및 신제품이어야 한다.
·  납품하는 모든 소프트웨어(라이선스 제공)는 정품 및 최신 버전이어야 하고 저작권을 침해하지 않는 제품이어야 한다   
시험운영 및 안정화
· 시험운영은 본 사업에 제안한 장비(제품) 일체의 납품, 설치, 정상 가동, 목표치 도달 여부 확인을 목적으로 한다.
· 계약자는 장비에 대한 단위시험, 통합시험 방안 등에 대한 유형별 시험계획서를 구체적으로 작성 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.
· 시험계획서에는 시험방법 및 절차, 시험일정, 시험인력, 시험결과 목표치, 시험결과 오류사항에 대한 보완방안 등이 포함되어야 한다.
· 시험운영 중 발견되는 에러나 문제점에 대하여 계약자는 정상 가동될 수 있도록 즉시 조치하여야 하며, 수정 및 보완 요구 사항이 제기되면 이를 전면 수용하여야 한다.
· 시험운영에 필요한 장비, 인력 등의 일체의 경비는 계약자가 무상 제공하여야 한다.

무상 하자보수
·  무상 하자보수 기간 중 발생하는 물품(H/W, S/W)의 결함, 설계 오류, 부실시공에 의한 하자는 계약자는 부담으로 해당 물품, 부품, 공사 등을 무상 수리하거나, 동일 규격 및 성능의 제품으로 무상 교환하여야 한다.
·  하자보수기간 중 납품장비의 이전 설치, 연결 상태 조정 등의 변경을 요청할 경우 이를 무상 지원하여야 한다. 
점검 및 장애복구
· 장애는 요청시간으로부터 4시간 이내에 유지보수에 임하여야 하고 24시간 이내에 복구하여야 하며, 장애 원인 및 조치내용이 포함된 결과보고서를 해당기관에 제출하여야 한다.
·  무상 하자보수 기간 내에 발생된 장애에 대한 즉각적인 조치가 불가할 경우에는 예비품을 투입하여 즉시 정상운영 가능하도록 하여야 한다.
·  무상 하자보수 기간 내에 중대한 결함 또는 월(30일 기준) 3회 이상 동일한 장애가 발생한 경우 해당 장비를 신품으로 무상 교체하여야 한다 
보안 관리 대책    
·  계약자는 발주기관에서 요구하는 보안사항을 준수하여야 하며 관련 정보의 유출 및 누설로 인한 민․형사상의 모든 책임을 진다.
·  계약자는 물리적 보안대책, 관리적 보안대책, 기술적인 보안대책 등 안전 및 보안관리에 관한 운영 규정을 마련하여야 한다.
·  계약자는 사업추진 시 취득한 기관의 보안사항과 정보시스템 운영환경 및 시설에 관한 일체의 정보는 외부에 유출․누설하여서는 아니 되며 해당정보 누출 시 입찰 참가자격 제한을 위한 부정당업자로 등록 조치한다.
  - 정보시스템의 내․외부 IP주소 현황
  - 세부 정보시스템 구성 현황 및 정보통신망 구성도
  - 사용자계정․비밀번호 등 정보시스템 접근권한
·   계약자는 도입 물품 및 서비스에 대한 보안취약점(서버, 네트워크장비, 도입 S/W 등) 점검을 실시하고 검수 시 이행 조치 여부를 확인하여야 한다. 

[bookmark: _Toc485906115]제안서 작성 요청 및 제안 지침
[bookmark: _Toc485906116]제안서 작성 지침
[bookmark: _Toc485906117]문서형태
· 발주자가 제시한 제안서 작성에 대한 지침과 양식으로 순서대로 작성하여야 하며, 근거자료 및 보충자료는 별도로 첨부하여 제출함
· 작성 도구는 PowerPoint (가로) 작성을 원칙으로 함
· PowerPoint 작성 양식은 A4 용지 가로 양식을 원칙으로 함 (210*297mm)
[bookmark: _Toc485906118]조견표 작성
· 상기 “3. 제안 요청 사항”의 각 항목에 맞추어 제안사 구축 방안의 강점을 잘 표현할 수 있도록 구성하며 명시한 순서에 따라 각각 세분하여 누락 없이 작성함
· 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 알 수 있도록 "제안요청서 수용여부 조견표"를 반드시 제시하고, 해당 작성란이 공란 및 판단 불가로 평가될 경우 해당부분에 대해서는 감점 할 수 있음
[bookmark: _Toc485906119]정확한 기재
· 제안요청서 상에 요구된 정보누락을 방지하기 위하여 요구하는 내용에 해당 사항이 없을 경우 반드시 “해당사항 없음”이라고 명기함
· 제안서의 기재사항 누락, 기재내용의 상이, 근거자료 불충분 등에 따른 불이익은 제안사가 감수함
· 제안서는 제안요구사항을 최대한 충족하도록 하고, 제안서 작성 내용 중 “공급될 수 있다”,”사용 가능하다”,”할 수 있다”,”고려하고 싶다” 등과 같은 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함
[bookmark: _Toc473805902][bookmark: _Toc485906120]제안 범위
· 제안사는 본 제안요청서 상의 요구사항을 만족시키기 위한 인력, 시스템 구축, 유지보수 등 일체를 제안함
[bookmark: _Toc485906122]제안의 목차 및 세부작성 지침
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	제안사의 주요 사업 내용 및 고객사 사례를 구체적으로 기술

	5. 유사 사업 경험
	유사/동일 프로젝트 수행 실적(매출) 및 사례 (최근 3년간)
※각 사례 중 본 프로젝트에 활용될 수 있는 사례에 대해 연계성 설명

	6. 협력업체 소개
	별도 협력 업체 포함 시 해당 영역 및 역할을 명확히 기술

	Ⅲ. 기술 부문

	1. 목표시스템 구성
	사업의 목표시스템에 대한 구성 설명

	2. 시스템 구축 범위
	구체적인 프로젝트 수행범위 기술 

	3. 시스템 구성 방안
	- 시스템 구축에 대한 전반적인 구성방안 과 특징 제시
- 목표 시스템의 적합성 및 실제 구축 사례 제시 
- 기존 SDN 솔루션의 연계방안 제시

	4. 구성 장비 세부 내역 및 적용 기술
	- 제안 장비 내역 ( 장비명, 규격, 수량, 기능 등 )
- 세부 요구 규격 충족 여부 비교
.- 제안 장비의 관리성, 호환성 및 편리성 등의 특징 기술

	5. 시스템 납품 및 구축 방안
	시스템의 각 구성요소 별 차질 없는 업무수행을 위한 장비 납품 및 구축 단계별 설치 절차, 방안 등을 제시

	6. 제안 장비 확장성
	사용증가 등에 따른 대책 및 L4 기능 이외의 다양한 부가기능 활용방안 제시

	7. 향후 발전 방향
	기술 추세 변화, 제안 시스템의 지원 기능을 근거로 한 향후 시스템 발전 방안을 제시

	Ⅳ. 프로젝트 관리 부문

	1. 프로젝트 추진 방법론
	본 프로젝트의 배경과 목적에 부합하는 추진 방법론의 적용 방안을 구체적으로 제시하고 적용 방법론의 특징에 대해 기술

	2. 프로젝트 추진 일정
	- 투입인력 등 소요자원관 전체일정
- 단계별 수행 업무별 세부일정 계획(컨설팅, 물품납품/설치, 테스트, 체계 전환 전략, 안정화, 검수 등의 일정 포함)

	3. 프로젝트 조직 및 투입인력
	-구축조직 및 조직도
-구성원 별 역할 및 책임 기재
-투입인력 소개(인력 프로파일, 프로젝트 수행 내역, 협력업체 명세(필요 시) 포함) 등

	4. 프로젝트 공정 및 산출물/검수방안
	- 프로젝트 기간 동안 단계별로 정의된 프로젝트의 수행 절차 및 작업 흐름 정의
- 프로젝트의 각 업무단위 별 목표와 세부 내역 기재
- 구축 단계별 작성 산출물 및 보고서 항목, 제출 일정 등 제시
- 프로젝트 수행 산출물 및 운영 및 유지보수 산출물 작성 및 인계 방안 제시

	5. 보고 및 통제
	의사소통 체계 및 프로젝트 단계별 보고서 항목, 제출 일정 등 제시

	6. 진척관리
	진척관리 방안 및 미달 시 대응 방안 제시

	7. 요구사항 변경관리
	요구사항 변경관리 방안 제시

	8. 품질관리
	품질관리 활동 및 절차를 포함한 품질보증 방안 제시

	9. 시험 및 운영 안정화 방안
	- 제안 시스템의 단위 시험, 통합 시험 등에 대한 전반적인 이행 방안 제시
- 검수 및 인수인계 방안 제시
- 구축 완료 후의 안정적인 운영, 관리 지원 방안 제시

	10. 위험 및 이슈관리
	프로젝트 수행 중 발생 가능한 위험 및 이슈에 대한 관리 방안 제시

	11. 보안관리
	-프로젝트와 관련된 제반 사항에 대한 보안관리방안 제시
-프로젝트 대상 업무시스템 보안관리 방안 제시

	Ⅴ. 지원계획

	1. 교육훈련
	- 교육훈련의 목적, 내용, 교육대상, 일정 등에 대한 계획과 기타 기술/지식 전수 방안 제시
- 대상자 별로 구분하여 교육 프로그램 제시
- 시스템에 대한 실질적인 운영이 될 수 있는 세부적인 교육 방안 수립

	2. 기술이전
	-원활한 시스템 운영을 위해 유지보수 요원에 대한 기술이전 계획을 분야별로 상세하게 제시(기술 이전 수준 명시할 것)
-산출물로 제시할 수 없는 원천기술 부문이 있는 경우 이를 제안서상에 명시

	3. 유지보수
	-도입 후 5년간 유지보수 정책 제시
-무상유지보수 기간과 유상 유지보수 율 제시
-유지보수 지원방안(상주 인력 등), 지원조직, 상세 수행 범위 제시

	4. 기타 지원 방안
	본 프로젝트를 위해 필요한 추가 지원 방안 제시

	Ⅵ. 기타 제안

	1. 사전준비 및 협조사항
	당사에 대한 제안사의 협조 및 지원요청 사항 등 제시 

	2. 비상 대책
	프로젝트 중 발생할 수 있는 위험요소에 대한 대응 및 방지방안 제시

	3. 추가 제안
	위 항목에서 제시하지 않은 기타 내용 기술 (각 사별 특화 부문 제안)


[bookmark: _Toc485906126]제안일반사항
[bookmark: _Toc485906127]일반 사항
본 문서를 수신한 제안사는 본 문서가 ㈜티시스아이티 소유의 기밀사항임을 인지하고, 본 문서에 설명되는 정보와 요건들을 제3자에게 공개하지 않을 것을 보증할 것
[bookmark: _Toc485906128]제안서 제출 방법
□ 참가자격: 본 제안요청서 수신 업체
□ 제출기한: 2018년 06월 11일 (월요일) 15:00 현장 접수
□ 제 출 처: 서울시 중구 남대문로 15 흥국생명 남대문 5호 별관 12층
□ 담 당 자: 티시스 재무팀 구매파트 권오덕 차장(070-8188-0655, ohdeokkwon@tsis.co.kr)
□ 제출서류 (※제안 시 제출할 서류는 아래와 같음)   

	제출 서류
	수량
	비고

	제안서∙요약서 CD / USB
	2개
	-제안서를 파일형태로 제출 (PowerPoint File 포함)
-조견표 포함: 양식 [첨부 8] 참조

	가격 제안서
	1부
	-별도 밀봉 후 제출
-양식 [첨부 3], [첨부 4], [첨부 5] 참조

	시스템 기능 명세서
	1부
	

	입찰 참가 신청서
	1부
	양식 [첨부 10] 참조

	제안사 일반 현황
	1부
	양식 [첨부 1] 참조

	사업자등록증(사본)
	1부
	원본 대조필 포함

	재무구조 및 최근 3년간 
매출액
	1부
	양식 [첨부 2] 참조

	기업신용평가서
	1부
	기업신용평가기관 ‘한국기업데이터㈜’에서 신용등급 및 현금흐름등급이 조회되지 않는 사업자에 한함. 
가장 최근 회계연도 결산분 반영한 기업신용평가서 전체본 제출 

	월별 인력 투입 계획
	1부
	양식 [첨부 6] 참조

	투입인력 정보 및 경력사항
	1식
	양식 [첨부 7] 참조
각 개인별 작성하되, 해당 분야 및 유사 분야 수행 경력은 모두 기재하여 불이익을 받지 않도록 주의.
제안서에 포함한 경우 별도 제출 생략

	국민연금보험료 월별 납부확인서
	1부
	총 가입자 명수 확인 용도, 개인정보는 마스킹 처리 후 제출

	최근 5개년 프로젝트 수행실적 증명원
	1식
	전체 현황 및 각 프로젝트 증명 서류
각 프로젝트 증명 서류 미 제출 시 불이익 있음
증명 서류로 증명원 제출 시 발주처 또는 원사업자 날인인 된 서류만 인정하며, 계약서 사본 제출 시 원본 대조필 포함하여야 하되, 실적을 증명할 수 있는 주요 계약 정보를 마스킹 처리하면 안됨

	비밀유지에 관한 협약서
	1부
	양식 [첨부 9] 참조

	평가결과승복확인서
	1부
	양식 [첨부 11] 참조

	청렴계약이행서약서
	1부
	양식 [첨부 12] 참조

	솔루션 공급자격 증명서
	1부
	제조사(개발사)가 아닌 경우 해당
※ 솔루션 총판, 리셀러(Re-Seller) 등

	협력업체 등록신청서
	1부
	 별도 양식 제공 (예정)



· 주의사항
· 마감 일시까지 제안서를 제출하지 않는 업체는 본 프로젝트에 대한 참여의사가 없는 것으로 간주함(우편접수 불가)
· 제출된 일체의 자료는 반환 불가함
· 본 제안과 관련된 일체의 비용은 제안사가 부담함
[bookmark: _Toc485906129]제안발표회 계획
· 일시: 2018년 06월 15일 예정 (※일시 변경•확정 시 별도 통보)
· 장소: 서울시 중구 남대문로 15 흥국생명 남대문 5호 별관 13층 (※추후 별도 통보)
· 제안사 별 배정시간: 50분 (발표 30분, 질의응답 20분, 준비 시간 별도 제공)
· 제안사 별 진행 순서: 추후 별도 통보
· 필요 시 추가적인 제안, 시연, 제안발표회 등을 요청할 수 있음
[bookmark: _Toc485906130]제안 유의사항
· 제안서는 계약조건의 일부로 간주되므로 신중하게 작성해야 함
· 본 제안요청서 수령 시에는 당사의 보안 기준에 동의 및 준수하는 것으로 간주함.  제안서 제출을 위해 취득한 당사 업무와 관련된 모든 사항은 서면에 의한 동의를 득하지 않고는 어떠한 경우에도 언론매체 등 제3자에게 제공할 수 없으며, 위반 시 당사의 적법한 조치에 대하여 이의를 제기할 수 없으며, 이로 발생된 민,형사상 문제에 대하여 일체의 책임을 져야 함
· 제안요청을 받은 회사간 담합행위 등의 불공정거래행위를 통하여 제안하는 것을 불허하며, 이로 인하여 초래되는 모든 문제는 전적으로 제안사의 책임이며, 당사가 취하는 모든 조치에 어떤한 이의도 제기할 수 없음
· 제출된 제안서는 반환하지 않으며 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사 부담으로 함
· 제안서는 당사가 요청한 기간 이내에 우편 또는 방문 접수되어야 하며, 기한 내 접수하지 않은 업체는 제안 의사가 없는 것으로 간주함
· 제출된 제안서에 대해서 당사는 필요 시 특정사항에 대한 추가 제안을 요청할 수 있음(이 경우 제출된 제안은 기일 내에 접수된 제안으로 간주함)
· 제안서의 내용은 모두 사실이어야 하며, 사실과 다른 내용이 발견되면 당사는 모든 결정을 취소할 수 있으며, 민,형사사항 책임을 물을 수 있음
· 제안서 내용에 개인정보보호 관련 法에 저촉될 수 있는 개인정보(주민등록번호, 전화번호, 주소 등)의 포함을 금함. 개인정보보호 미준수로 인하여 발생하는 모든 책임은 제안사에 귀속되며, 그로 인해 당사에서 취한 모든 조치에 대해 제안사는 이의를 제기할 수 없음
· 제안 평가는 전적으로 당사의 고유 권한이며, 평가결과의 세부내용 및 협상결과 등은 공개하지 않으며, 제안사는 평가결과에 어떠한 형태의 이의를 제기할 수 없음
· 제안서에 제시된 인력과 실제 투입인력이 다를 경우 당사의 모든 결정을 취소할 수 있으며, 제안사는 이의를 제기할 수 없음
· 제안서에 의해 제안사가 작성 제공한 각종 산출물의 지적재산권은 모두 당사에 귀속됨
· 제안사는 제안과 관련하여 지적재산권 등 분쟁의 사유가 발생하지 않는 것을 전제로 제안하며, 분쟁으로 인하여 초래되는 모든 문제는 전적으로 제안사의 책임이며, 당사 사업진행에 부정적인 영향을 준 경우 당사가 취하는 모든 조치에 어떠한 이의도 제기할 수 없음
· 프로젝트 산출물 및 프로젝트 수행 결과물로 구축된 시스템에 대하여 지적재산권, 보안 관련 문제가 발생할 경우, 당사가 입은 모든 손해 및 손실에 대하여 제안사는 관련 모든 책임 및 비용을 부담해야 함(예: 지적재산권 위반, 법규 위반, 보안 취약점으로 인한 침해 사고 등)
· 당사는 제안사의 제안서를 심의하고 필요한 경우 서면질의 또는 제안설명회를 요청할 수 있으며, 당사가 제안설명회를 요청하는 경우 제안사는 반드시 참여하여야 하며 불참하는 경우 제안이 취소됨
· 당사는 자체 업체선정 평가기준에 의하여 우선협상업체를 선정하며, 우선 협상업체는 당사와의 협상을 통하여 최종 계약을 체결할 수 있음
· 최종 계약체결 대상업체 선정 완료까지 당사에서 요청하는 공식적인 절차 이외에 불필요한 접촉 또는 증명되지 않은 허위사실을 유포하거나, 기타 관련정보 유출 등 공정한 업체선정에 영향을 줄 수 있다고 판단되는 부정행위를 시도하는 경우 당사의 모든 결정이 취소될 수 있으며, 제안사는 어떠한 이의도 제기할 수 없음
· 당사의 정책으로 인해 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경, 취소되는 경우 제안사는 이의를 제기할 수 없음
· 우선협상기간 동안 구축 대상 시스템과 당사 또는 당사 소속의 그룹 계열사의 레가시시스템과 연계 및 효율성 분석 결과에 따라 제안요청서에서 제시된 제안 요청 내용(구축 범위, 하드웨어, 소프트웨어 등)이 변경/추가/삭제 될 수 있으며, 필요시 분리하여 발주 할 수 있음
· 우선 협상을 통하여 최종 계약체결 대상업체로 선정된 제안사는 사업수행계획서를 작성하여야 하며, 당사는 제안 요청사항과 사업진행과정에서 발생한 새로운 요청사항을 사업수행계획서에 반영 요청할 수 있음
· 제안서 상의 투입 인력은 본 프로젝트 수행 중 당사의 승인 없이 임의로 교체할 수 없으며, 투입 인력(예정인력 포함)이 업무수행에 적합하지 않다고 당사가 판단하는 경우 교체를 요구할 수 있음
· 선정된 업체는 프로젝트 수행에 대하여 당사가 승인한 부분 외에는 하도급을 할 수 없음
· 최종 계약체결 업체로 선정된 경우, 투입인력의 보안 규칙, 근무 조건 및 근태 관리는 당사의 규칙에 따라 조정 가능해야 하며, 투입인력에 대한 사무장비는 선정된 업체가 부담하여야 함

[bookmark: _Toc485906131]계약 유의사항
· 계약규정 및 채무에 대한 원칙
· 계약에 관련된 사항에 대해서는 당사 계약 담당자에 의해서 당사가 정한 방법과 규정에 의해서 이루어 짐
· 당사와 제안사간의 계약이 체결되어 실행되기 전까지 발생한 제안서의 어떠한 채무에 대해서도 당사는 책임지지 않음
· 인력 관련사항
· 제안서 상의 투입 인력은 본 프로젝트 수행 중 당사의 승인 없이 임의로 교체할 수 없으며, 투입 인력(예정인력 포함)이 업무수행에 적합하지 않다고 당사가 판단하는 경우 교체를 요구할 수 있음
· 사업 파트너로 선정된 경우, 투입한 인력의 보안 원칙, 근무 조건 및 근태 관리는 당사의 일정 및 원칙에 따라 조정 가능해야 함
· 투입 인원에 대한 사무 장비는 당사에서 제공하는 자원만 사용 가능하며, 당사 보안 규정에 따라 외부 장비의 반입을 일절 금함
[bookmark: _Toc485906132]제안 제출 양식
[첨부 1]
제안사 일반현황
	제안사 명
	

	사업장 주소
	

	설립일
	
	해당분야 사업기간
	

	대표자 명
	
	전화번호
	

	
	
	E-mail
	

	담당자 명
	
	전화번호
	

	
	
	E-mail
	

	법인등록번호
	
	사업자등록번호
	

	기술용역등록분야
	

	






주요연혁(요약)










· 상기 양식을 준수하여 제안서 내용에 포함하여 작성할 것

[첨부 2] 
재무구조 및 최근 3년간 매출액 
	구분
	2015년
	2016년
	2017년
	합계
	평균

	총자본
	
	
	
	
	

	자기자본
	
	
	
	
	

	유동부채
	
	
	
	
	

	고정부채
	
	
	
	
	

	유동자산
	
	
	
	
	

	당기순이익
	
	
	
	
	

	매출원가
	
	
	
	
	

	부문별
매출액
	H/W
	
	
	
	
	

	
	S/W
	
	
	
	
	

	
	시스템개발
	
	
	
	
	

	
	기타(  )
	
	
	
	
	

	
	합계
	
	
	
	
	

	자기자본이익율
(당기순이익/자기자본)
	
	
	
	
	

	부채율
	
	
	
	
	

	총차입금(장단기차입금)
	
	
	
	
	

	유형자산
(자기자본-무형자산)
	
	
	
	
	

	영업활동 후 현금흐름
	
	
	
	
	



· 상기 양식을 준수하여 제안서 내용에 포함하여 작성할 것
 [첨부 3]
가격 견적서
(단위: 천원, VAT 포함)
	구분
	제품명
	수량
	구축제안
금액
(2018년)
	5년간 TCO
(2019~2023)
	유지보수
	비고

	
	
	
	
	
	무상기간
	유상요율
	

	S/W
(솔루션)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	인건비
	특급
	
	
	
	
	
	

	
	고급
	
	
	
	
	
	

	
	중급
	
	
	
	
	
	

	
	초급
	
	
	
	
	
	

	
	기타
	
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	기타
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	제안금액 총계
	
	
	
	
	



· H/W 부문은 본 시스템 구축에 필요한 사양 기재 (당사 측 구매 후 제공 예정)
· 인건비 부문은 ‘제품명’란에, 기술수준을 ‘수량’란에 M/M를 기재할 것 (각 항목별 상세 기재)
· 제안금액에는 기존 시스템과의 연동을 고려한 금액이 산정되어야 함
· 제안금액은 구축 당해 연도 당사에서 지불해야 하는 총 금액을 나타내는 ‘구축제안금액’과 이후 5년간 시스템을 사용하며 지불해야 하는 총 금액을 나타내는 ‘향후 5년간 TCO’로 분리하여 산정되어야 함
· 견적서는 각 사별 고유 양식으로 작성하되, 상기 견적서 양식을 참조하여 양식에 있는 모든 항목과 일반적인 견적서 상의 기재사항(회사명, 대표자명/직인, 주소, 연락처, 견적일자 등)을 모두 포함할 것, 또한 금액으로 나눌 수 있는 최소단위로 구분하여 기재
· 상기 양식을 준수하여 제안서 내용에 포함하여 작성할 것 


[첨부 4]
상세 견적서
· H/W, S/W 부문                             (단위: 천원, VAT 포함)
	종류
	항목
	모델명/버전
	제안사양
	수량
	단가
	제안금액

	H/W
	  
	제품명(ver)
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	

	S/W
	 
	제품명(ver)
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	

	기타
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	합 계
	
	0
	\ 0
	\ 0

	부가가치세
	
	0
	\ 0
	\ 0

	제안가격 (할인율00.0%)
	
	0
	\ 0
	\ 0



· 도입 용도 및 구성 항목 별 상세 작성 

· 도입비용(1년차 비용)   	                                     (단위: 천원, VAT 포함)
	구분
	제품명
	세부 사항
	제품단가
(List Price)
	제안
단가
	수량
	소비자가격
(L/P*수량)
	제안 금액
(제안단가*수량)
	비고

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	도입비용 계(부가세 별도)
	
	
	
	
	
	

	도입비용 계(부가세 포함)
	
	
	
	
	
	




· 유지정비 비용    	                                     (단위: 천원, VAT 포함)
	구분
	기준가격
(제안금액)
	적용요율(%)
	유지정비료
	비고

	2년차 비용
	
	
	
	

	3년차 비용
	
	
	
	

	4년차 비용
	
	
	
	

	5년차 비용
	
	
	
	

	유지정비금액 계 (부가세 별도)
	
	
	
	

	유지정비금액 계 (부가세 포함)
	
	
	
	




· 총비용(도입비용 + 2,3,4,5년차 유지정비 비용)                 (단위: 천원, VAT 포함)
	구분
	기준가격
(제안금액)
	적용요율(%)
	유지정비료
	비고

	총비용(부가세 별도)
	
	
	
	

	총비용(부가세 포함)
	
	
	
	



· Upgrade 시 유상, 무상 표시 (유상의 경우 비용은 도입가 대비 %로 표기)
· 납품 후 기술지원 가능 기간: 5년 이상
· 향후 5년간 유지비용을 항목별 산출하여 기술



[첨부 5]
상세 견적서
· 인력 부문  			                           (단위: 천원, VAT 포함)
	종류
	역할
	등급
	성명
	투입공수
	단가
	공급가
	제안금액

	사업관리
	PM
	특급
	
	
	
	
	

	
	PMO
	고급
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	컨설턴트
	OOPL
	특급
	
	
	
	
	

	
	XXPL
	고급
	
	
	
	
	

	
	
	중급
	
	
	
	
	

	
	
	초급
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	개발
	개발 PL
	특급
	
	
	
	
	

	
	분석/설계
	고급
	
	
	
	
	

	
	OO개발
	중급
	
	
	
	
	

	
	
	초급
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	기타
	연동
	중급
	
	
	
	
	

	
	DBA
	중급
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	소계
	
	
	
	
	

	합 계
	0 M/M
	
	\ 0
	\ 0



[첨부 6]
월별 인력 투입 계획
	구분
	성명
	소속
	역할
	등급
	투입MM
	합계
	유사업무
경험개월수

	
	
	
	
	
	M1
	M2
	M3
	…
	
	
	

	컨설
턴트
	담당
업무
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	구축
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	계
	
	
	
	
	
	
	

	등급별
	특급
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	고급
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	중급
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	초급
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	계
	
	
	
	
	
	
	



· 투입 인력 등급은 SW기술자 노임단가 기준에 따른 등급 기재 
· 컨설팅인력 등급은 제안사의 기준에 따르되 기준 별도 제시 요망 
· 담당 업무 및 범위 상세 기재
· 상기 양식을 준수하여 제안서 내용에 포함하여 작성할 것
· 엑셀로 작성 후 제출 가능


[첨부 7]
투입인력 정보 및 경력사항

	성명
	
	나이
	

	소속 회사명
	
	직위(급)
	

	기술등급
	
	총 경력년수
	년   개월

	본 프로젝트
수행 역할
	
	본 프로젝트
참여기간
	yy.dd.dd ~ yy.mm.dd
(Full Time / Part Time)

	학력
	기간
	학교
	전공
	재학/수료/졸업 

	
	~
	전문대
	
	

	
	~
	대학교
	
	

	
	~
	대학원
	
	

	자격증
	자격증 명
	자격증 주관 기관
	취득일

	
	
	
	

	경력

	구분
	발주사
	프로젝트 명
	기간
	담당업무
	비고

	관련경력
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	기타경력
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


상기 본인은 인적 및 경력사항이 사실임을 확인하며, 해당 내용 중 사실과 다르거나 허위사실로 판명되는 경우 귀사의 어떠한 조치에도 모든 책임을 지겠습니다. (학력 및 경력의 사실관계 확인을 위하여 증빙자료 요청이 있을 수 있음)
본인 :                   (인)
[첨부 8]
제안요청서 수용 여부 조견표


	구분
	제안 요청 내용
	수용
여부
	제안서
목차
	제안서 Page No.

	
	 
	완전수용
	
	

	
	 
	수용불가
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



· 상기 양식을 준수하여 제안서 내용에 포함하여 작성할 것
·  상기 내용은 샘플임


[첨부 9]
비밀유지에 관한 협약서 

본 제안사는 ‘티시스 통합L4스위치 구축’ 사업 제안을 위하여 획득한 일체의 유/무형 정보 및 자료에 대하여 어떠한 경우에도 외부에 누출하지 않을 것을 협약합니다.
만일 위 내용과 관련하여 제안사가 획득한 정보 등이 외부에 유출됨으로써 ㈜티시스에 발생한 모든 손실에 대하여는 어떠한 법적 책임도 감수할 것을 확인하고 본 협약서에 서명합니다. 


201   년      월       일


회 사 명: 
대표이사:             (인)


[첨부 10]
	입찰참가신청서
*아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

	신청인
	상호 또는 법인명칭
	
	법인등록번호
	

	
	주	소
	
	전화번호
	

	
	대표자
	
	생년월일
	YYYY,MM.DD

	입찰개요
	입찰공고번호
	
	입찰등록마감일시
	

	
	입찰건명
	

	사용인감
	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다.
사용인감:	(인)

	

본인은 위의 번호로 입찰 공고한 귀사의 경쟁 입찰에 참가하고자 입찰유의서 및 입찰 공고 사항을 모두 승낙하고 입찰 참가 신청을 합니다.

신청인:                 (인)

* 대표자 성명을 기재하고 법인인감을 날인하시기 바랍니다.

	㈜티시스 아이티 귀중


[첨부 11] 
평가결과승복확인서

[bookmark: _GoBack]본 제안사는 ‘티시스 통합L4스위치 구축’ 사업에 참가함에 있어 ㈜티시스의 제안요청 내용을 충분히 숙지하였으며, 본 사업에 관련한 ㈜티시스의 제안내용 평가 결과에 대하여 승복하고, 어떠한 이의도 제기하지 않을 것이며 평가와 관련된 일체의 자료 요청을 하지 않을 것을 확약합니다.
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㈜티시스 아이티 귀중.

본인:                       (인)


[첨부 12] 
청렴계약이행서약서

당사는 부패 없는 투명한 기업경영이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 밑거름이 됨을 깊이 인식하며, OECD 뇌물방지 협약 발효와 부패기업에 대한 제재 강화 추세에 맞추어 주식회사 티시스아이티 (이하 “㈜티시스”라 지칭함)의 청렴계약 시행 취지에 적극 호응하도록 하겠습니다. 이에 ㈜티시스에서 발주하는 모든 견적·입찰 참여, 계약 체결 및 계약 이행에 있어, 당사의 임·직원과 대리인은,

1. 견적·입찰 가격의 유지 및 특정인의 낙찰을 위한 담합 행위 등 제조사 및 다른 업체와 협정, 결의, 합의하는 일체의 불공정한 행위를 하지 않겠습니다. 이를 위반한 것이 사실로 드러날 경우에는,
○ 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
○ ㈜티시스에서 시행하는 모든 수의·입찰 계약에 대한 일시적 또는 영구적 참가 제한에 이의를 제기하지 않겠습니다.
○ ｢독점규제 및 공정거래에 관한 법률｣에 따라 공정거래위원회에 고발하여 과징금 등을 부과하도록 하는 것에 대해 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. ㈜티시스 임직원에게 직․간접적으로 금품·향응·접대·편의 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다. 이를 위반한 것이 사실로 드러날 경우에는
○ 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.
○ ㈜티시스에서 시행하는 모든 수의·입찰 계약에 대한 일시적 또는 영구적 참가 제한에 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 당사 임직원이 ㈜티시스 임직원에게 금품·향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리규정과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다. 

4. ㈜티시스에서 요청하는 청렴계약 자료 제출, 서류 열람, 현장 확인에 적극 협조하겠습니다.

5. ㈜티시스와의 수의·입찰 계약과 관련된 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 하도급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 않겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한 또는 계약해지 등 ㈜티시스의 조치와 관련하여 당사가 ㈜티시스를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.



년     월     일

              
서 약 자:          회사   대표이사   (인)
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